IE203 – Hệ thống quản trị qui trình nghiệp vụ

Đồ án – Mục 4: Phân tích quy trình (Orient Software)

|  | Created by: | Nhóm 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Create date: | 2026-07-11 |
|  | Lecturer: | Hà Lê Hoài Trung |

DANH SÁCH NHÓM

| STT | Họ và Tên | Mã số sinh viên | Công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Văn Trung | 25410325 |  |
| 2 | Phạm Tuấn Kiệt | 25410239 |  |
| 3 | Phan Chí Hiếu | 25410213 |  |
| 4 | Lê Thị Tú Anh | 25410171 |  |
| 5 | Vũ Hy Hoàng | 25410220 |  |
| 6 | Giang Hải Chương | 25410179 |  |

# MỤC LỤC

# Mục 4 – Phân tích quy trình

Mục này thực hiện phân tích định tính và định lượng cho cả 6 quy trình đã mô hình hóa ở Mục 2 (mở rộng so với mức tối thiểu 2 quy trình/loại của rubric, để có cái nhìn toàn diện về hiệu quả vận hành của Orient Software). Mỗi quy trình được trình bày trọn vẹn trong một mục riêng, gồm: (1) Phân tích giá trị gia tăng (VA/BVA/NVA), (2) Phân tích lãng phí (Move/Hold/Overdo), (3) Phân tích các bên liên quan và đăng ký phát hành (stakeholder analysis, Biểu đồ Pareto, bảng đăng ký phát hành, và phân tích nguyên nhân gốc rễ Root-Cause/Why-Why cho từng vấn đề), và (4) Phân tích định lượng (các bước và thời gian xử lý, phân bổ nguồn lực, chỉ số thời gian – chất lượng – chi phí, và kết luận).

## A. Nhóm Quản lý (Management)

### 1. Quy trình Quản lý Chất lượng (Quality Management Process)

a) Phân tích giá trị gia tăng (VA / BVA / NVA)

Bảng 1 – Phân loại hoạt động: Quy trình Quản lý Chất lượng (Quality Management Process)

| Liệt kê (bước) | Phân loại | Mô tả | Khắc phục |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây/cập nhật chuẩn nội bộ (CMMI/ISO) | BVA | Đảm bảo khung chuẩn được duy trì và cập nhật | Số hóa quy trình cập nhật chuẩn, gắn version control |
| Lập kế hoạch audit | BVA | Chuẩn bị nội dung, lịch trình audit theo quý | Tự động sinh lịch audit dựa trên rủi ro từng phòng ban |
| Audit thực tế vs tài liệu PRO-* | BVA | Kiểm tra thực tế so với chuẩn đã ban hành | Ứng dụng phần mềm audit di động (mobile audit app) |
| Ghi nhận NC (thủ công trên Excel) | NVA | Nhập tay kết quả audit vào bảng tính rời rạc | Chuyển sang hệ thống quản lý NC tập trung |
| Yêu cầu CAPA qua email | NVA | Gửi/nhận email thủ công nhiều vòng giữa QA và PM | Workflow CAPA tự động có nhắc hạn |
| Theo dõi tiến độ CAPA (nhắc nhở cá nhân) | NVA | Phụ thuộc nhắc nhở thủ công, dễ trễ hạn | Dashboard theo dõi CAPA real-time |
| Báo cáo BOD theo quý | BVA | Tổng hợp kết quả chất lượng cho lãnh đạo | Báo cáo tự động xuất từ hệ thống NC/CAPA |

b) Phân tích lãng phí (Move / Hold / Overdo)

Bảng 2 – Phân tích lãng phí: Quy trình Quản lý Chất lượng (Quality Management Process)

| Liệt kê | Mô tả | Khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Move | Email CAPA được chuyển qua lại nhiều vòng giữa QA Manager và PM để làm rõ nguyên nhân/hành động khắc phục. | Dùng workflow CAPA tập trung (1 nơi duy nhất) thay vì trao đổi qua email. |
| Hold | NC phải chờ PM phản hồi kế hoạch CAPA, có thể kéo dài nhiều ngày nếu PM bận dự án. | Đặt SLA phản hồi CAPA (VD: 3 ngày làm việc) và cảnh báo tự động khi sắp trễ. |
| Overdo | Audit checklist ghi trên giấy/Excel rồi phải nhập lại vào báo cáo tổng hợp (double entry). | Số hóa checklist ngay từ đầu bằng form điện tử, tự tổng hợp báo cáo. |

c) Phân tích các bên liên quan và đăng ký phát hành

Phân tích các bên liên quan (Stakeholder Analysis)

Bảng 3 – Phân tích các bên liên quan: Quy trình Quản lý Chất lượng (Quality Management Process)

| Bên liên quan | Mối quan tâm chính | Rủi ro tiềm ẩn nếu quy trình không hiệu quả |
| --- | --- | --- |
| QA Manager | Đảm bảo audit đầy đủ, đúng chuẩn CMMI/ISO | Quá tải khi nhiều phòng ban audit cùng lúc, dễ bỏ sót NC quan trọng |
| Nhóm QA/QC | Có checklist rõ ràng để audit nhanh, chính xác | Audit sai/thiếu do checklist chưa chuẩn hóa |
| PM (được audit) | Audit không làm gián đoạn tiến độ dự án | Bị đánh giá thiếu công bằng nếu audit không nhất quán giữa các đợt |
| BOD | Duy trì chứng nhận CMMI/ISO, uy tín với khách hàng outsourcing | Mất chứng nhận nếu NC không được khắc phục kịp thời |

Biểu đồ Pareto

Hình 1 – Biểu đồ Pareto: Nguyên nhân Non-conformance (NC) – Quy trình Quản lý Chất lượng

Bảng đăng ký phát hành (Issue Register)

Bảng 4 – Đăng ký phát hành: Quy trình Quản lý Chất lượng (Quality Management Process)

| Tên vấn đề | Giả định | Tác động định tính | Tác động định lượng | Cải tiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiếu checklist audit chi tiết | QA Manager tự soạn checklist theo kinh nghiệm cá nhân, chưa chuẩn hóa | Audit không nhất quán giữa các đợt, dễ bỏ sót NC | Tỷ lệ bỏ sót NC ước tính 10–15%/đợt audit | Xây kho checklist chuẩn theo từng loại quy trình |
| Tài liệu PRO-* chưa cập nhật kịp | Các phòng ban chậm cập nhật PRO-* khi quy trình thay đổi | Audit dựa trên tài liệu lỗi thời, kết quả sai lệch | Khoảng 20–25% tài liệu PRO-* cập nhật trễ hơn 1 quý | Quy định bắt buộc review & cập nhật PRO-* mỗi quý |
| CAPA trễ hạn | PM ưu tiên công việc dự án hơn xử lý CAPA | Giảm hiệu quả khắc phục, NC có thể tái diễn | Thời gian đóng CAPA trung bình 10–14 ngày (mục tiêu 7 ngày) | SLA CAPA rõ ràng kèm dashboard nhắc hạn tự động |
| Audit thủ công tốn thời gian | Audit ghi chép giấy/Excel, chưa có công cụ hỗ trợ | QA/QC mất nhiều thời gian cho việc không tạo giá trị trực tiếp | Audit 1 phòng ban mất trung bình 4 giờ, có thể giảm còn 2 giờ | Ứng dụng audit di động (mobile audit app) |
| Thiếu dữ liệu lịch sử NC | Dữ liệu NC các kỳ trước lưu rời rạc, không có cấu trúc | Khó phân tích xu hướng NC để phòng ngừa | Không xác định được chính xác xu hướng NC theo thời gian | Hệ thống quản lý NC tập trung có lưu lịch sử |

Phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root-Cause / Why-Why) cho từng vấn đề

1. Thiếu checklist audit chi tiết

• Vì: Chưa chuẩn hóa biểu mẫu checklist theo từng loại quy trình

➤ Vì: QA Manager tự soạn checklist theo kinh nghiệm cá nhân

➤ Vì: Chưa có kho checklist mẫu dùng chung cho toàn công ty

• Vì: Audit thực hiện thủ công, thiếu công cụ hỗ trợ

➤ Vì: Chưa đầu tư phần mềm quản lý audit (Audit Management System)

➤ Vì: Dữ liệu audit các kỳ trước không được lưu trữ có cấu trúc để tái sử dụng

2. Tài liệu PRO-* chưa cập nhật kịp

• Vì: Phòng ban không có trách nhiệm rõ ràng về cập nhật tài liệu

➤ Vì: Chưa gán process owner cụ thể cho từng PRO-*

➤ Vì: Chưa có lịch review định kỳ bắt buộc

• Vì: Quy trình thực tế thay đổi nhanh hơn tài liệu

➤ Vì: Áp lực deadline khiến việc cập nhật tài liệu bị trì hoãn

3. CAPA trễ hạn

• Vì: PM ưu tiên công việc dự án hơn xử lý CAPA

➤ Vì: CAPA không được tính vào KPI/đánh giá hiệu suất PM

➤ Vì: Thiếu cơ chế nhắc nhở tự động

• Vì: Thiếu nguồn lực để thực hiện hành động khắc phục

➤ Vì: Một số CAPA yêu cầu thay đổi hệ thống/công cụ, cần thời gian và ngân sách

4. Audit thủ công tốn thời gian

• Vì: Chưa đầu tư công cụ audit số hóa

➤ Vì: Ngân sách ưu tiên cho các dự án khách hàng hơn công cụ nội bộ

• Vì: Khối lượng audit lớn trong khi nhân sự QA/QC hạn chế

➤ Vì: Chưa tuyển thêm QA/QC dù số lượng dự án tăng

5. Thiếu dữ liệu lịch sử NC

• Vì: Dữ liệu NC lưu trên Excel rời rạc theo từng đợt audit

➤ Vì: Chưa có hệ thống quản lý NC tập trung

• Vì: Chưa có yêu cầu bắt buộc lưu trữ dữ liệu NC lâu dài

➤ Vì: Thiếu chính sách quản lý dữ liệu chất lượng rõ ràng

d) Phân tích định lượng

Các bước và thời gian xử lý

Bảng 5 – Các bước và thời gian xử lý: Quy trình Quản lý Chất lượng (Quality Management Process) (đơn vị: phút)

| STT | Bước | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lập kế hoạch audit | 60 |
| 2 | Audit thực tế so với tài liệu PRO-* | 240 |
| 3 | Ghi nhận NC | 30 |
| 4 | Yêu cầu CAPA | 20 |
| 5 | Theo dõi & đóng NC | 45 |
| 6 | Báo cáo BOD | 30 |

Tổng thời gian xử lý cơ bản (90% trường hợp) = 60 + 240 + 30 + 20 + 45 + 30 = 425 phút.

Trường hợp phát sinh (10% trường hợp): thêm Phân tích lại root cause (30 phút) + họp CAPA bổ sung với PM (25 phút) = 55 phút → Tổng thời gian xử lý khi có phát sinh = 480 phút.

Thời gian xử lý trung bình = (90% × 425) + (10% × 480) = 430.5 phút.

Hiệu suất thời gian của quy trình = (Thời gian kế hoạch / Thời gian thực tế) × 100% = (450 / 430.5) × 100% = 104.5%.

Bảng phân bổ nguồn lực

Bảng 6 – Phân bổ nguồn lực: Quy trình Quản lý Chất lượng (Quality Management Process)

| Giai đoạn | Nhân sự tham gia | Bộ phận |
| --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch & chuẩn bị audit | QA Manager | Phòng QA |
| Audit thực tế | Nhóm QA/QC, PM được audit | Phòng QA, Phòng Dự án |
| Xử lý NC & CAPA | QA Manager, PM liên quan | Phòng QA, Phòng Dự án |
| Báo cáo & phê duyệt | QA Manager, BOD | Phòng QA, Ban Giám đốc |

Bảng phân tích định lượng (Thời gian – Chất lượng – Chi phí)

Bảng 7 – Phân tích định lượng: Quy trình Quản lý Chất lượng (Quality Management Process)

| Giải thích | Giá trị ước lượng | Gợi ý cải thiện |
| --- | --- | --- |
| Thời gian trung bình 1 chu kỳ audit | 5 – 7 ngày làm việc | Chuẩn hóa checklist điện tử để rút ngắn còn 3–4 ngày |
| Tỷ lệ NC lặp lại (chưa khắc phục triệt để) | 15 – 20% | Bổ sung bước xác nhận hiệu quả CAPA sau 30 ngày |
| Thời gian đóng CAPA trung bình | 10 – 14 ngày | Áp SLA phản hồi CAPA 3 ngày làm việc |
| Tỷ lệ audit hoàn thành đúng kế hoạch quý | 80 – 85% | Phân bổ thêm nhân sự QA/QC vào mùa cao điểm dự án |
| Chi phí phát sinh do NC (rework, ảnh hưởng chứng nhận) | Ước tính 15–25 triệu đồng/quý | Đầu tư phần mềm audit để giảm rework |
| Hiệu suất thời gian quy trình (kế hoạch/thực tế) | 104,5% | Duy trì bằng cách chuẩn hóa checklist và SLA CAPA |

Kết luận

Quy trình Quản lý Chất lượng hiện mất trung bình khoảng 430,5 phút (~7 giờ 11 phút) cho một chu kỳ audit hoàn chỉnh, đạt hiệu suất thời gian khoảng 104,5% so với kế hoạch (450 phút) — cho thấy quy trình về cơ bản đáp ứng tiến độ, nhưng vẫn tồn tại rủi ro ở khâu CAPA (trung bình 10–14 ngày để đóng NC) và chi phí phát sinh do NC ước tính 15–25 triệu đồng/quý. Nhóm đề xuất ưu tiên số hóa checklist audit và triển khai hệ thống theo dõi CAPA tập trung nhằm giảm tỷ lệ NC lặp lại và rút ngắn thời gian đóng NC.

### 2. Quản lý Danh mục Dự án & Phân bổ Nguồn lực (Project Portfolio & Resource Allocation Management)

a) Phân tích giá trị gia tăng (VA / BVA / NVA)

Bảng 8 – Phân loại hoạt động: Quản lý Danh mục Dự án & Phân bổ Nguồn lực (Project Portfolio & Resource Allocation Management)

| Liệt kê (bước) | Phân loại | Mô tả | Khắc phục |
| --- | --- | --- | --- |
| Thu thập nhu cầu nguồn lực | BVA | Tổng hợp yêu cầu nhân sự từ các PM | Chuẩn hóa mẫu yêu cầu, gửi qua hệ thống thay vì email |
| Đánh giá năng lực & % bận (thủ công trên Excel) | NVA | Tổng hợp thủ công từ nhiều file rời rạc | Dashboard utilization tập trung, cập nhật tự động |
| Ưu tiên hóa danh mục | BVA | Xếp hạng dự án theo giá trị hợp đồng và rủi ro | Áp dụng mô hình điểm số (scoring model) khách quan hơn |
| Phân bổ nhân sự | BVA | Gán nhân sự phù hợp vào từng dự án | Gợi ý phân bổ tự động dựa trên kỹ năng & lịch trống |
| Theo dõi utilization (thủ công) | NVA | Kiểm tra thủ công tiến độ sử dụng nguồn lực | Cảnh báo tự động khi utilization vượt ngưỡng |
| Họp điều chỉnh xung đột trực tiếp | NVA | Tốn thời gian họp lại nhiều lần khi có xung đột | Cảnh báo xung đột sớm trước khi xảy ra, giảm họp phát sinh |
| Escalate BOD khi đàm phán thất bại | BVA | Đưa quyết định lên cấp cao khi PM không tự giải quyết được | Quy trình escalation rõ ràng với tiêu chí cụ thể |

b) Phân tích lãng phí (Move / Hold / Overdo)

Bảng 9 – Phân tích lãng phí: Quản lý Danh mục Dự án & Phân bổ Nguồn lực (Project Portfolio & Resource Allocation Management)

| Liệt kê | Mô tả | Khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Move | Yêu cầu nguồn lực được chuyển qua email nhiều vòng giữa PM – PMO – COO trước khi được duyệt. | Một cổng (portal) yêu cầu nguồn lực duy nhất, có luồng duyệt tự động. |
| Hold | Dự án phải chờ phân bổ nhân sự khi nguồn lực đang bận ở dự án khác. | Capacity planning dài hạn để dự báo trước nhu cầu nhân sự. |
| Overdo | PMO nhập lại thủ công dữ liệu utilization từ nhiều bảng tính riêng của từng PM. | Một nguồn dữ liệu utilization duy nhất, các PM cập nhật trực tiếp. |

c) Phân tích các bên liên quan và đăng ký phát hành

Phân tích các bên liên quan (Stakeholder Analysis)

Bảng 10 – Phân tích các bên liên quan: Quản lý Danh mục Dự án & Phân bổ Nguồn lực (Project Portfolio & Resource Allocation Management)

| Bên liên quan | Mối quan tâm chính | Rủi ro tiềm ẩn nếu quy trình không hiệu quả |
| --- | --- | --- |
| PM (yêu cầu nguồn lực) | Có đủ nhân sự đúng kỹ năng, đúng hạn | Dự án trễ tiến độ nếu không được phân bổ kịp |
| PMO / Resource Manager | Cân đối nguồn lực hợp lý giữa các dự án | Quá tải khi nhiều yêu cầu xung đột cùng lúc |
| COO / BOD | Tối ưu hóa danh mục theo giá trị hợp đồng | Ra quyết định ưu tiên sai do thiếu dữ liệu chính xác |
| Khách hàng (dự án outsourcing) | Dự án được giao đúng hạn với nhân sự phù hợp | Mất niềm tin nếu dự án bị trễ do thiếu nhân sự |

Biểu đồ Pareto

Hình 2 – Biểu đồ Pareto: Vấn đề Phân bổ Nguồn lực – Project Portfolio & Resource Allocation

Bảng đăng ký phát hành (Issue Register)

Bảng 11 – Đăng ký phát hành: Quản lý Danh mục Dự án & Phân bổ Nguồn lực (Project Portfolio & Resource Allocation Management)

| Tên vấn đề | Giả định | Tác động định tính | Tác động định lượng | Cải tiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xung đột phân bổ nhân sự | Nhiều dự án cùng cần nhân sự có kỹ năng hiếm | Dự án có thể bị trễ hoặc phải thỏa hiệp chất lượng | 2–4 lần escalate lên BOD/tháng | Capacity planning dài hạn theo quý |
| Thiếu utilization real-time | Dữ liệu utilization nằm rời rạc trên Excel từng PM | PMO ra quyết định phân bổ dựa trên thông tin trễ | Dữ liệu utilization có độ trễ 2–3 ngày so với thực tế | Dashboard utilization tập trung, cập nhật tự động |
| Ưu tiên hóa danh mục thủ công | Ưu tiên dựa trên kinh nghiệm/áp lực deadline, thiếu mô hình điểm số | Quyết định ưu tiên có thể thiếu khách quan | Khó định lượng chính xác mức độ ưu tiên giữa các dự án | Áp dụng mô hình scoring (giá trị HĐ, rủi ro, deadline) |
| Chậm phản hồi khi thiếu hụt nguồn lực | Quy trình xử lý thiếu hụt qua nhiều bước duyệt tuần tự | Dự án chờ lâu mới có hướng xử lý (tuyển thêm/điều chỉnh) | Thời gian phản hồi trung bình 2–3 ngày, có thể lên 5–7 ngày | Quy trình phản hồi nhanh (fast-track) cho thiếu hụt khẩn cấp |
| Thiếu công cụ dự báo nhu cầu | Chưa có công cụ forecast nhu cầu nhân sự theo pipeline Sales | PMO bị động, chỉ xử lý khi yêu cầu phát sinh | Không dự báo được nhu cầu nhân sự trước 1–2 tháng | Tích hợp dữ liệu Sales pipeline vào công cụ dự báo nguồn lực |

Phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root-Cause / Why-Why) cho từng vấn đề

1. Xung đột phân bổ nhân sự

• Vì: Nhiều dự án cùng yêu cầu nhân sự có kỹ năng hiếm cùng thời điểm

➤ Vì: Chưa có kế hoạch nguồn lực dài hạn (capacity planning)

➤ Vì: Tuyển dụng bổ sung không kịp theo tốc độ ký hợp đồng mới

• Vì: Thiếu công cụ theo dõi utilization real-time

➤ Vì: Dữ liệu phân tán trên Excel riêng của từng PM, chưa hợp nhất

➤ Vì: Chưa tích hợp giữa hệ thống HR và hệ thống quản lý dự án

2. Thiếu utilization real-time

• Vì: Dữ liệu phân tán trên Excel riêng từng PM

➤ Vì: Chưa tích hợp hệ thống quản lý dự án và HR

• Vì: Cập nhật thủ công, phụ thuộc PM báo cáo

➤ Vì: Chưa có quy định bắt buộc cập nhật hàng ngày

3. Ưu tiên hóa danh mục thủ công

• Vì: Chưa xây dựng mô hình tính điểm chính thức

➤ Vì: Thiếu dữ liệu chuẩn hóa về giá trị hợp đồng & rủi ro từng dự án

• Vì: Quyết định phụ thuộc kinh nghiệm cá nhân của COO/BOD

➤ Vì: Chưa có công cụ hỗ trợ ra quyết định (decision support tool)

4. Chậm phản hồi khi thiếu hụt nguồn lực

• Vì: Quy trình duyệt tuyển bổ sung/điều chỉnh qua nhiều cấp

➤ Vì: Chưa phân quyền xử lý nhanh cho trường hợp khẩn cấp

• Vì: Phối hợp giữa PMO và HR chưa chặt chẽ

➤ Vì: Thiếu kênh liên lạc trực tiếp, ưu tiên xử lý gấp

5. Thiếu công cụ dự báo nhu cầu

• Vì: Chưa liên kết dữ liệu Sales pipeline với kế hoạch nguồn lực

➤ Vì: Hai bộ phận Sales và PMO dùng hệ thống riêng biệt

• Vì: Chưa đầu tư công cụ forecast chuyên dụng

➤ Vì: Ưu tiên ngân sách công nghệ cho dự án khách hàng trước

d) Phân tích định lượng

Các bước và thời gian xử lý

Bảng 12 – Các bước và thời gian xử lý: Quản lý Danh mục Dự án & Phân bổ Nguồn lực (Project Portfolio & Resource Allocation Management) (đơn vị: phút)

| STT | Bước | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thu thập yêu cầu nguồn lực | 45 |
| 2 | Đánh giá năng lực & % bận | 60 |
| 3 | Ưu tiên hóa danh mục (họp) | 90 |
| 4 | Phân bổ nhân sự | 30 |
| 5 | Theo dõi utilization | 20 |

Tổng thời gian xử lý cơ bản (90% trường hợp) = 45 + 60 + 90 + 30 + 20 = 245 phút.

Trường hợp phát sinh (10% trường hợp): thêm Họp điều chỉnh xung đột (60 phút) + escalate BOD (40 phút) = 100 phút → Tổng thời gian xử lý khi có phát sinh = 345 phút.

Thời gian xử lý trung bình = (90% × 245) + (10% × 345) = 255 phút.

Hiệu suất thời gian của quy trình = (Thời gian kế hoạch / Thời gian thực tế) × 100% = (270 / 255) × 100% = 105.9%.

Bảng phân bổ nguồn lực

Bảng 13 – Phân bổ nguồn lực: Quản lý Danh mục Dự án & Phân bổ Nguồn lực (Project Portfolio & Resource Allocation Management)

| Giai đoạn | Nhân sự tham gia | Bộ phận |
| --- | --- | --- |
| Thu thập & đánh giá yêu cầu | PM, PMO | Phòng Dự án, PMO |
| Ưu tiên hóa danh mục | COO/BOD, PMO | Ban Giám đốc, PMO |
| Phân bổ & theo dõi | PMO | PMO |
| Điều chỉnh xung đột / escalation | PMO, PM, BOD (nếu cần) | PMO, Phòng Dự án, Ban Giám đốc |

Bảng phân tích định lượng (Thời gian – Chất lượng – Chi phí)

Bảng 14 – Phân tích định lượng: Quản lý Danh mục Dự án & Phân bổ Nguồn lực (Project Portfolio & Resource Allocation Management)

| Giải thích | Giá trị ước lượng | Gợi ý cải thiện |
| --- | --- | --- |
| Thời gian trung bình xử lý 1 yêu cầu nguồn lực | 2 – 3 ngày | Portal yêu cầu tự động rút ngắn còn 1 ngày |
| Tỷ lệ dự án bị trễ do thiếu nhân sự | 10 – 15% | Capacity planning theo quý để dự báo sớm |
| Tỷ lệ utilization trung bình toàn công ty | 78 – 85% | Cân bằng lại phân bổ để tránh quá tải cục bộ |
| Chi phí thuê ngoài (freelancer) khi thiếu hụt gấp | Ước tính 20–40 triệu đồng/quý | Xây dựng bench hợp lý (10–15%) để ứng phó thiếu hụt |
| Số lần escalate lên BOD/tháng | 2 – 4 lần | Áp dụng scoring model để giảm tranh chấp ưu tiên |
| Hiệu suất thời gian quy trình (kế hoạch/thực tế) | 105,9% | Duy trì bằng dashboard utilization tập trung |

Kết luận

Quy trình phân bổ nguồn lực hiện mất trung bình khoảng 255 phút (~4 giờ 15 phút) mỗi chu kỳ xử lý yêu cầu, đạt hiệu suất thời gian 105,9% so với kế hoạch (270 phút). Tuy nhiên, chi phí thuê ngoài phát sinh khi thiếu hụt nhân sự gấp ước tính 20–40 triệu đồng/quý và tỷ lệ dự án bị trễ do thiếu nhân sự vẫn ở mức 10–15%. Nhóm đề xuất xây dựng capacity planning dài hạn và dashboard utilization tập trung để giảm xung đột phân bổ và chi phí phát sinh.

## B. Nhóm Cốt lõi (Core)

### 3. Quy trình Quản lý Bán hàng (Sales Management Process)

a) Phân tích giá trị gia tăng (VA / BVA / NVA)

Bảng 15 – Phân loại hoạt động: Quy trình Quản lý Bán hàng (Sales Management Process)

| Liệt kê (bước) | Phân loại | Mô tả | Khắc phục |
| --- | --- | --- | --- |
| Create Lead Pool | BVA | Xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng | Tự động hóa thu thập lead qua công cụ CRM |
| Follow-up Leads | VA | Duy trì liên lạc, nuôi dưỡng quan tâm của khách hàng | Kịch bản follow-up chuẩn hóa theo từng giai đoạn |
| Client Meeting | VA | Hiểu rõ yêu cầu thực tế của khách hàng | Mẫu brief chuẩn hóa để thu thập yêu cầu đầy đủ ngay từ đầu |
| Make Proposal/Estimate | VA | Đưa ra giải pháp và ước lượng chi phí phù hợp | Presale chuyên trách hỗ trợ estimate nhanh hơn |
| Make Quotation | VA | Cung cấp báo giá minh bạch cho khách hàng | Template quotation tái sử dụng theo loại dự án |
| Rà soát pháp lý hợp đồng | BVA | Giảm rủi ro pháp lý cho công ty | Thư viện điều khoản mẫu để rút ngắn thời gian rà soát |
| Ký hợp đồng & bàn giao Production | VA | Chính thức hóa cam kết, khởi động dự án | Checklist bàn giao chuẩn hóa giữa Sales và PM |
| Revenue Collection | BVA | Đảm bảo dòng tiền cho công ty | Nhắc thanh toán tự động theo mốc hợp đồng |
| Post-mortem | NVA | Hiện chỉ làm hình thức, ít được dùng để cải tiến thực sự | Gắn post-mortem với hành động cải tiến cụ thể, có theo dõi |

b) Phân tích lãng phí (Move / Hold / Overdo)

Bảng 16 – Phân tích lãng phí: Quy trình Quản lý Bán hàng (Sales Management Process)

| Liệt kê | Mô tả | Khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Move | Proposal/Quotation được chuyển qua lại nhiều vòng giữa Sales – Tech – Legal – Client để chỉnh sửa. | Một tài liệu sống (living document) chia sẻ, giảm số vòng chuyển email. |
| Hold | Proposal bị chậm vì phải chờ estimate từ Tech team đang bận dự án khác. | Presale chuyên trách hoặc SLA estimate rõ ràng (VD: 2 ngày). |
| Overdo | Làm lại quotation nhiều phiên bản do thông tin thu thập ban đầu chưa đầy đủ. | Mẫu brief chuẩn hóa tại Client Meeting để giảm số lần chỉnh sửa. |

c) Phân tích các bên liên quan và đăng ký phát hành

Phân tích các bên liên quan (Stakeholder Analysis)

Bảng 17 – Phân tích các bên liên quan: Quy trình Quản lý Bán hàng (Sales Management Process)

| Bên liên quan | Mối quan tâm chính | Rủi ro tiềm ẩn nếu quy trình không hiệu quả |
| --- | --- | --- |
| Khách hàng | Giải pháp đúng nhu cầu, giá hợp lý, giao đúng hạn | Mất niềm tin nếu proposal chậm hoặc thiếu chính xác |
| Sales Rep | Chốt deal nhanh, đạt chỉ tiêu doanh số | Mất deal vào tay đối thủ nếu phản hồi chậm |
| Tech Team | Estimate chính xác, không bị dồn việc presale | Estimate vội vàng dẫn đến sai lệch chi phí dự án |
| Legal Consultant | Hợp đồng chặt chẽ, giảm rủi ro pháp lý | Bị áp lực rút ngắn thời gian rà soát gây sót điều khoản |
| Finance/Accountant | Thu tiền đúng hạn theo hợp đồng | Nợ khó đòi nếu điều khoản thanh toán không chặt |

Biểu đồ Pareto

Hình 3 – Biểu đồ Pareto: Nguyên nhân Deal chậm/mất – Quy trình Quản lý Bán hàng

Bảng đăng ký phát hành (Issue Register)

Bảng 18 – Đăng ký phát hành: Quy trình Quản lý Bán hàng (Sales Management Process)

| Tên vấn đề | Giả định | Tác động định tính | Tác động định lượng | Cải tiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proposal chậm do chờ estimate | Tech team ưu tiên dự án đang chạy hơn presale | Khách hàng chờ lâu, có thể chuyển sang đối thủ | Thời gian chờ estimate trung bình 3–4 ngày | Nhân sự presale chuyên trách hoặc SLA estimate |
| Rà soát pháp lý hợp đồng lâu | Legal Consultant kiêm nhiệm nhiều việc, chưa có thư viện điều khoản mẫu | Kéo dài thời gian ký hợp đồng, khách hàng sốt ruột | Trung bình 3–5 ngày rà soát, có thể lên 7 ngày với hợp đồng phức tạp | Thư viện điều khoản mẫu cho các loại hợp đồng phổ biến |
| Sai lệch estimate vs quotation | Thông tin yêu cầu ban đầu không đầy đủ | Phải điều chỉnh giá/phạm vi giữa chừng, ảnh hưởng uy tín | 15–20% deal cần điều chỉnh quotation sau khi gửi | Mẫu brief chuẩn hóa thu thập yêu cầu đầy đủ từ đầu |
| Follow-up lead thủ công | Sales Rep theo dõi lead qua email/Excel cá nhân | Dễ bỏ sót lead tiềm năng, thiếu nhất quán | Tỷ lệ lead bị 'nguội' do thiếu follow-up khoảng 10–15% | Áp dụng CRM để theo dõi & tự động nhắc follow-up |
| Thanh toán trễ (late payment) | Điều khoản thanh toán chưa đủ ràng buộc/nhắc nhở | Ảnh hưởng dòng tiền công ty | Tỷ lệ thanh toán trễ 8–12% | Nhắc thanh toán tự động + điều khoản phạt trễ rõ ràng |

Phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root-Cause / Why-Why) cho từng vấn đề

1. Proposal chậm do chờ estimate

• Vì: Tech team phải ưu tiên công việc dự án đang chạy trước

➤ Vì: Thiếu nhân sự presale chuyên trách làm estimate

➤ Vì: Chưa có quy trình ưu tiên hóa yêu cầu estimate khẩn cấp

• Vì: Thông tin yêu cầu khách hàng chưa đầy đủ khi chuyển cho Tech

➤ Vì: Chưa có mẫu brief chuẩn hóa cho Client Meeting

➤ Vì: Sales chưa được đào tạo kỹ thuật cơ bản để hỏi đúng trọng tâm

2. Rà soát pháp lý hợp đồng lâu

• Vì: Chưa có thư viện điều khoản mẫu

➤ Vì: Mỗi hợp đồng được soạn/rà soát từ đầu

• Vì: Legal Consultant kiêm nhiệm nhiều việc cùng lúc

➤ Vì: Chưa có nhân sự pháp lý chuyên trách cho mảng outsourcing

3. Sai lệch estimate vs quotation

• Vì: Thông tin yêu cầu ban đầu thu thập chưa đầy đủ

➤ Vì: Chưa có mẫu brief chuẩn hóa tại Client Meeting

• Vì: Tech team estimate dựa trên giả định khi thiếu thông tin

➤ Vì: Áp lực thời gian khiến Tech bỏ qua bước làm rõ yêu cầu

4. Follow-up lead thủ công

• Vì: Chưa áp dụng công cụ CRM chuyên dụng

➤ Vì: Sales Rep quen dùng Excel/email cá nhân

• Vì: Khối lượng lead lớn trong khi nhân sự Sales hạn chế

➤ Vì: Chưa phân loại/ưu tiên hóa lead theo tiềm năng

5. Thanh toán trễ (late payment)

• Vì: Điều khoản thanh toán chưa đủ ràng buộc

➤ Vì: Ưu tiên chốt deal hơn đàm phán điều khoản chặt chẽ

• Vì: Thiếu cơ chế nhắc thanh toán tự động

➤ Vì: Finance theo dõi thủ công qua Excel, dễ bỏ sót

d) Phân tích định lượng

Các bước và thời gian xử lý

Bảng 19 – Các bước và thời gian xử lý: Quy trình Quản lý Bán hàng (Sales Management Process) (đơn vị: giờ công)

| STT | Bước | Thời gian (giờ công) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tạo & follow-up lead pool | 4 |
| 2 | Client meeting | 3 |
| 3 | Breakdown & estimate cùng Tech | 6 |
| 4 | Làm Proposal & Quotation | 5 |
| 5 | Rà soát pháp lý hợp đồng | 4 |
| 6 | Ký hợp đồng & bàn giao Production | 2 |

Tổng thời gian xử lý cơ bản (90% trường hợp) = 4 + 3 + 6 + 5 + 4 + 2 = 24 giờ công.

Trường hợp phát sinh (10% trường hợp): thêm Chỉnh sửa proposal (5 giờ) + chỉnh sửa hợp đồng (3 giờ) = 8 giờ công → Tổng thời gian xử lý khi có phát sinh = 32 giờ công.

Thời gian xử lý trung bình = (90% × 24) + (10% × 32) = 24.8 giờ công.

Hiệu suất thời gian của quy trình = (Thời gian kế hoạch / Thời gian thực tế) × 100% = (26 / 24.8) × 100% = 104.8%.

Bảng phân bổ nguồn lực

Bảng 20 – Phân bổ nguồn lực: Quy trình Quản lý Bán hàng (Sales Management Process)

| Giai đoạn | Nhân sự tham gia | Bộ phận |
| --- | --- | --- |
| Tạo & follow-up lead | Sales Rep | Phòng Kinh doanh |
| Client meeting & estimate | Sales Rep, Tech Team | Phòng Kinh doanh, Phòng Kỹ thuật |
| Proposal & Quotation | Sales Rep | Phòng Kinh doanh |
| Rà soát pháp lý | Legal Consultant | Phòng Pháp chế |
| Ký hợp đồng & bàn giao | BOD/CEO, Finance, PM | Ban Giám đốc, Phòng Tài chính, Phòng Dự án |

Bảng phân tích định lượng (Thời gian – Chất lượng – Chi phí)

Bảng 21 – Phân tích định lượng: Quy trình Quản lý Bán hàng (Sales Management Process)

| Giải thích | Giá trị ước lượng | Gợi ý cải thiện |
| --- | --- | --- |
| Thời gian trung bình từ lead đến proposal | 5 – 7 ngày làm việc | Mẫu brief chuẩn + SLA estimate rút ngắn còn 3–4 ngày |
| Tỷ lệ deal thắng (win rate) | 20 – 25% | Cải thiện chất lượng proposal và tốc độ phản hồi |
| Thời gian rà soát pháp lý hợp đồng trung bình | 3 – 5 ngày | Thư viện điều khoản mẫu cho các loại hợp đồng phổ biến |
| Tỷ lệ thanh toán trễ (late payment) | 8 – 12% | Nhắc thanh toán tự động, điều khoản phạt trễ rõ ràng |
| Chi phí cơ hội do proposal chậm (mất deal) | Ước tính 30–60 triệu đồng/deal mất | Rút ngắn thời gian phản hồi khách hàng |
| Hiệu suất thời gian quy trình (kế hoạch/thực tế) | 104,8% | Duy trì bằng presale chuyên trách và thư viện điều khoản mẫu |

Kết luận

Quy trình Sales hiện tiêu tốn trung bình khoảng 24,8 giờ công xử lý nội bộ cho một deal (từ lead đến ký hợp đồng), đạt hiệu suất 104,8% so với mục tiêu 26 giờ công. Điểm nghẽn lớn nhất nằm ở giai đoạn chờ estimate từ Tech team và rà soát pháp lý hợp đồng, trong khi tỷ lệ thanh toán trễ (8–12%) vẫn ảnh hưởng đến dòng tiền. Nhóm đề xuất bổ sung nhân sự presale chuyên trách và xây dựng thư viện điều khoản hợp đồng mẫu để rút ngắn chu kỳ bán hàng.

### 4. Quy trình Quản lý Dự án (Agile Scrum) (Project Management Process)

a) Phân tích giá trị gia tăng (VA / BVA / NVA)

Bảng 22 – Phân loại hoạt động: Quy trình Quản lý Dự án (Agile Scrum) (Project Management Process)

| Liệt kê (bước) | Phân loại | Mô tả | Khắc phục |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning (estimate) | BVA | Lập kế hoạch công việc rõ ràng cho sprint | Dùng dữ liệu velocity lịch sử để estimate chính xác hơn |
| Daily Standup | BVA | Đồng bộ tiến độ, phát hiện sớm impediment | Giới hạn thời lượng nghiêm ngặt 15 phút, tránh lan man |
| Phát triển deliverables (coding) | VA | Trực tiếp tạo ra sản phẩm cho khách hàng | Code review đồng thời để giảm rework sau này |
| Viết test case // kiểm thử song song | VA | Đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi release | Tự động hóa test (CI/CD) để tăng tốc độ kiểm thử |
| Sprint Review (demo cho customer) | VA | Khách hàng thấy được giá trị thực tế mỗi sprint | Chuẩn bị kịch bản demo rõ ràng, tập trung vào giá trị |
| Retrospective | BVA | Cải tiến liên tục cách làm việc của team | Theo dõi hành động cải tiến ở sprint kế tiếp, tránh làm hình thức |
| Cập nhật tài liệu cuối Closing | NVA | Thường làm hình thức, ít được tham chiếu lại | Chỉ giữ tài liệu thiết yếu, tự động sinh từ công cụ quản lý |

b) Phân tích lãng phí (Move / Hold / Overdo)

Bảng 23 – Phân tích lãng phí: Quy trình Quản lý Dự án (Agile Scrum) (Project Management Process)

| Liệt kê | Mô tả | Khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Move | Yêu cầu/thông tin trao đổi qua nhiều kênh (email, chat, họp) khiến ngữ cảnh bị thất lạc. | Một kênh trao đổi chính thức duy nhất theo từng sprint (VD: Jira/Slack). |
| Hold | Team phải chờ Product Owner làm rõ yêu cầu, gây đình trệ (blocking) giữa sprint. | Product Owner dành thời gian cố định hàng ngày để giải đáp nhanh. |
| Overdo | Viết tài liệu đặc tả quá chi tiết cho những task đơn giản, không cần thiết. | Áp dụng nguyên tắc 'vừa đủ' (just enough documentation) theo độ phức tạp task. |

c) Phân tích các bên liên quan và đăng ký phát hành

Phân tích các bên liên quan (Stakeholder Analysis)

Bảng 24 – Phân tích các bên liên quan: Quy trình Quản lý Dự án (Agile Scrum) (Project Management Process)

| Bên liên quan | Mối quan tâm chính | Rủi ro tiềm ẩn nếu quy trình không hiệu quả |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Backlog phản ánh đúng giá trị kinh doanh | Mất uy tín với khách hàng nếu sprint không đạt DoD |
| Scrum Master/PM | Team làm việc hiệu quả, gỡ impediment kịp thời | Khó kiểm soát nếu yêu cầu thay đổi liên tục |
| Dev/Scrum Team | Yêu cầu rõ ràng, đủ thời gian hoàn thành | Áp lực deadline khi ước lượng sai |
| Customer | Thấy giá trị tăng dần mỗi sprint | Mất niềm tin nếu nhiều sprint liên tiếp không đạt DoD |

Biểu đồ Pareto

Hình 4 – Biểu đồ Pareto: Nguyên nhân Sprint không đạt Definition of Done – PM (Scrum)

Bảng đăng ký phát hành (Issue Register)

Bảng 25 – Đăng ký phát hành: Quy trình Quản lý Dự án (Agile Scrum) (Project Management Process)

| Tên vấn đề | Giả định | Tác động định tính | Tác động định lượng | Cải tiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint không đạt DoD | Ước lượng story point chưa sát + scope creep | Giảm uy tín với khách hàng, dồn việc sang sprint sau | 25–30% sprint không đạt DoD đúng hạn | Refine backlog kỹ + cam kết backlog rõ ràng |
| Thay đổi yêu cầu giữa sprint | Product Owner chưa chốt yêu cầu trước Sprint Planning | Team phải làm lại, ảnh hưởng velocity | 20% sprint bị ảnh hưởng bởi scope creep | Backlog refinement session trước mỗi sprint |
| Ước lượng story point sai | Thiếu dữ liệu lịch sử velocity để tham chiếu | Kế hoạch sprint không thực tế | Sai lệch ước lượng trung bình 15–20% | Theo dõi velocity 3–5 sprint gần nhất làm chuẩn tham chiếu |
| Thiếu tài nguyên test song song | Tester kiêm nhiệm nhiều việc, chưa tách vai trò rõ ràng | Bug phát hiện trễ, phải rework nhiều | 20–30 giờ công rework/tháng do bug phát hiện muộn | Tự động hóa test (CI/CD), tách vai trò tester rõ ràng |
| Retrospective thiếu theo dõi | Hành động cải tiến sau retro không được theo dõi thực hiện | Vấn đề lặp lại nhiều sprint liên tiếp | Chỉ 40–50% hành động retro được thực hiện đầy đủ | Gắn action item retro vào backlog, theo dõi ở sprint sau |

Phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root-Cause / Why-Why) cho từng vấn đề

1. Sprint không đạt Definition of Done

• Vì: Ước lượng story point chưa sát thực tế

➤ Vì: Thiếu dữ liệu lịch sử velocity để tham chiếu

➤ Vì: Chưa refine backlog kỹ trước khi Sprint Planning

• Vì: Yêu cầu thay đổi giữa sprint (scope creep)

➤ Vì: Product Owner chưa chốt được yêu cầu trước Sprint Planning

➤ Vì: Khách hàng thay đổi ưu tiên đột xuất giữa sprint

2. Thay đổi yêu cầu giữa sprint

• Vì: Product Owner chưa chốt yêu cầu trước khi Sprint Planning

➤ Vì: Thiếu backlog refinement session định kỳ

• Vì: Khách hàng thay đổi ưu tiên đột xuất

➤ Vì: Chưa có cam kết rõ ràng về việc 'khóa' scope trong sprint

3. Ước lượng story point sai

• Vì: Thiếu dữ liệu lịch sử velocity để tham chiếu

➤ Vì: Chưa lưu trữ có hệ thống velocity qua các sprint

• Vì: Backlog chưa được refine kỹ trước khi estimate

➤ Vì: Áp lực thời gian khiến team bỏ qua bước làm rõ chi tiết

4. Thiếu tài nguyên test song song

• Vì: Tester kiêm nhiệm nhiều việc trong team

➤ Vì: Chưa tuyển đủ nhân sự QA/tester chuyên trách

• Vì: Thiếu tự động hóa kiểm thử (CI/CD)

➤ Vì: Đầu tư công cụ test tự động chưa được ưu tiên

5. Retrospective thiếu theo dõi

• Vì: Hành động cải tiến không được gắn vào công việc cụ thể

➤ Vì: Chưa có cơ chế theo dõi action item retro trong backlog

• Vì: Retro thường bị rút ngắn do áp lực thời gian

➤ Vì: Lịch retro xếp cuối ngày làm việc, team đã mệt

d) Phân tích định lượng

Các bước và thời gian xử lý

Bảng 26 – Các bước và thời gian xử lý: Quy trình Quản lý Dự án (Agile Scrum) (Project Management Process) (đơn vị: ngày)

| STT | Bước | Thời gian (ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sprint Planning | 0.5 |
| 2 | Development | 7 |
| 3 | Testing song song (tập trung) | 1.5 |
| 4 | Sprint Review | 0.5 |
| 5 | Retrospective | 0.5 |

Tổng thời gian xử lý cơ bản (90% trường hợp) = 0.5 + 7 + 1.5 + 0.5 + 0.5 = 10 ngày.

Trường hợp phát sinh (10% trường hợp): thêm Fix bug/carry-over sang đầu sprint sau: 2 ngày → Tổng thời gian xử lý khi có phát sinh = 12 ngày.

Thời gian xử lý trung bình = (90% × 10) + (10% × 12) = 10.2 ngày.

Hiệu suất thời gian của quy trình = (Thời gian kế hoạch / Thời gian thực tế) × 100% = (10 / 10.2) × 100% = 98%.

Bảng phân bổ nguồn lực

Bảng 27 – Phân bổ nguồn lực: Quy trình Quản lý Dự án (Agile Scrum) (Project Management Process)

| Giai đoạn | Nhân sự tham gia | Bộ phận |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Scrum Master, PO, Dev team | Phòng Phát triển |
| Development | Dev team | Phòng Phát triển |
| Testing | Tester (trong Dev team) | Phòng Phát triển |
| Sprint Review | PO, Customer, Dev team | Phòng Phát triển, Khách hàng |
| Retrospective | Scrum Master, Dev team | Phòng Phát triển |

Bảng phân tích định lượng (Thời gian – Chất lượng – Chi phí)

Bảng 28 – Phân tích định lượng: Quy trình Quản lý Dự án (Agile Scrum) (Project Management Process)

| Giải thích | Giá trị ước lượng | Gợi ý cải thiện |
| --- | --- | --- |
| Velocity trung bình / sprint | 35 – 40 story points | Refine backlog kỹ hơn trước Sprint Planning |
| Tỷ lệ sprint đạt DoD đúng hạn | 70 – 75% | Giảm scope creep bằng cam kết backlog rõ ràng |
| Tỷ lệ story bị carry-over sang sprint sau | 15 – 20% | Chia nhỏ story lớn thành các story nhỏ hơn, dễ ước lượng |
| Chi phí rework do bug phát hiện sau release | Ước tính 20–30 giờ công/tháng | Tăng cường test tự động (CI/CD) |
| Thời gian trung bình 1 sprint | 2 tuần (10 ngày làm việc) | Giữ nguyên độ dài sprint, tăng chất lượng planning |
| Hiệu suất thời gian quy trình (kế hoạch/thực tế) | 98,0% | Duy trì bằng backlog refinement và test tự động |

Kết luận

Một sprint tiêu chuẩn (10 ngày làm việc) hiện mất trung bình 10,2 ngày khi tính cả các trường hợp phát sinh (fix bug, carry-over), đạt hiệu suất thời gian 98,0% so với kế hoạch. Tỷ lệ sprint đạt Definition of Done đúng hạn chỉ khoảng 70–75%, chủ yếu do ước lượng story point chưa sát và scope creep giữa sprint. Nhóm đề xuất tăng cường backlog refinement trước Sprint Planning và tự động hóa kiểm thử (CI/CD) để cải thiện tỷ lệ đạt DoD.

## C. Nhóm Hỗ trợ (Support)

### 5. Quy trình Tuyển dụng Nhân sự (HR Recruitment Process)

a) Phân tích giá trị gia tăng (VA / BVA / NVA)

Bảng 29 – Phân loại hoạt động: Quy trình Tuyển dụng Nhân sự (HR Recruitment Process)

| Liệt kê (bước) | Phân loại | Mô tả | Khắc phục |
| --- | --- | --- | --- |
| Opening Job Requisition | BVA | Xác nhận nhu cầu tuyển dụng chính thức | Duyệt trực tuyến thay vì giấy tờ luân chuyển |
| Recruitment Preparation (JD, sourcing) | VA | Tạo cơ hội việc làm rõ ràng cho ứng viên | Thư viện JD mẫu theo từng vị trí phổ biến |
| Screening Applicants | BVA | Chọn lọc ứng viên phù hợp trước phỏng vấn | Bộ tiêu chí sàng lọc chuẩn hóa, giảm thiên lệch |
| Phone screening | VA | Xác nhận sơ bộ sự phù hợp trước khi mời phỏng vấn | Checklist câu hỏi phone screening chuẩn hóa |
| Interview (HR & kỹ thuật) | VA | Đánh giá năng lực thực tế của ứng viên | Lịch phỏng vấn linh hoạt hơn, đặt lịch tự động |
| Salary checking | BVA | Đảm bảo mức lương phù hợp ngân sách & thị trường | Bảng lương tham chiếu thị trường cập nhật định kỳ |
| Making Offer Letter | VA | Chính thức hóa lời mời làm việc cho ứng viên | Mẫu Offer Letter tự động điền theo hệ thống |
| Pre-On-Board | NVA | Nhập thông tin thủ công vào nhiều hệ thống khác nhau | Tích hợp dữ liệu ứng viên trúng tuyển vào HRM tự động |

b) Phân tích lãng phí (Move / Hold / Overdo)

Bảng 30 – Phân tích lãng phí: Quy trình Tuyển dụng Nhân sự (HR Recruitment Process)

| Liệt kê | Mô tả | Khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Move | Hồ sơ ứng viên được chuyển qua nhiều email giữa HR – Head of Dept – Interviewer. | Hệ thống ATS (Applicant Tracking System) tập trung một nơi. |
| Hold | Ứng viên phải chờ lịch phỏng vấn do interviewer bận công việc khác. | Đặt lịch phỏng vấn tự động theo khung giờ trống của interviewer. |
| Overdo | Thông tin ứng viên bị nhập trùng lặp vào nhiều hệ thống (Excel, HRM, email). | Một nguồn dữ liệu ứng viên duy nhất, đồng bộ tự động. |

c) Phân tích các bên liên quan và đăng ký phát hành

Phân tích các bên liên quan (Stakeholder Analysis)

Bảng 31 – Phân tích các bên liên quan: Quy trình Tuyển dụng Nhân sự (HR Recruitment Process)

| Bên liên quan | Mối quan tâm chính | Rủi ro tiềm ẩn nếu quy trình không hiệu quả |
| --- | --- | --- |
| Ứng viên | Quy trình minh bạch, phản hồi nhanh | Rút lui nếu chờ quá lâu hoặc thiếu thông tin cập nhật |
| Head of Department (Requester) | Tuyển đúng người, đúng thời điểm cần | Dự án thiếu nhân sự nếu tuyển chậm |
| HR / TA Lead | Hoàn thành chỉ tiêu tuyển dụng đúng hạn | Quá tải khi quản lý nhiều vị trí cùng lúc |
| Interviewers | Đánh giá đúng năng lực ứng viên | Đánh giá vội vàng do lịch phỏng vấn dồn dập |

Biểu đồ Pareto

Hình 5 – Biểu đồ Pareto: Nguyên nhân thất bại Tuyển dụng – HR Recruitment

Bảng đăng ký phát hành (Issue Register)

Bảng 32 – Đăng ký phát hành: Quy trình Tuyển dụng Nhân sự (HR Recruitment Process)

| Tên vấn đề | Giả định | Tác động định tính | Tác động định lượng | Cải tiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ứng viên rút lui giữa quy trình | Quy trình nhiều bước duyệt tuần tự kéo dài | Mất ứng viên tốt vào tay công ty khác | 15–20% ứng viên rút lui giữa chừng | Rút ngắn quy trình, chạy song song một số bước |
| Offer bị từ chối do lương | Bảng lương tham chiếu thị trường chưa cập nhật kịp | Phải tuyển lại từ đầu, mất thời gian & chi phí | 20–25% offer bị từ chối vì lương | Cập nhật bảng lương tham chiếu thị trường định kỳ |
| Phỏng vấn kỹ thuật trễ lịch | Interviewer kỹ thuật bận dự án, khó sắp lịch | Kéo dài thời gian tuyển dụng, ứng viên mất kiên nhẫn | Trễ lịch trung bình 2–3 ngày so với kế hoạch | Đặt lịch phỏng vấn tự động theo khung giờ trống |
| Thiếu ứng viên phù hợp (sourcing) | Kênh sourcing chưa đa dạng, phụ thuộc 1–2 nguồn | Kéo dài thời gian tuyển, phải hạ tiêu chuẩn | Tỷ lệ CV đạt yêu cầu chỉ 20–30% | Đa dạng hóa kênh sourcing (LinkedIn, referral, headhunter) |
| JD chưa cập nhật kịp | JD dùng lại từ tin cũ, chưa phản ánh đúng yêu cầu hiện tại | Thu hút sai đối tượng ứng viên | 10–15% CV nhận được không phù hợp yêu cầu thực tế | Review & cập nhật JD trước mỗi đợt đăng tuyển mới |

Phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root-Cause / Why-Why) cho từng vấn đề

1. Ứng viên rút lui giữa quy trình

• Vì: Thời gian tuyển dụng kéo dài (nhiều bước phê duyệt tuần tự)

➤ Vì: Chưa có quy trình phê duyệt rút gọn cho vị trí gấp

➤ Vì: Các bước đánh giá thực hiện tuần tự thay vì song song khi có thể

• Vì: Thiếu cập nhật tiến độ thường xuyên cho ứng viên

➤ Vì: TA Lead quản lý nhiều vị trí cùng lúc, thiếu công cụ tracking tự động

➤ Vì: Chưa có SLA phản hồi ứng viên sau mỗi vòng

2. Offer bị từ chối do lương

• Vì: Bảng lương tham chiếu thị trường lỗi thời

➤ Vì: Chưa có chu kỳ cập nhật khảo sát lương định kỳ

• Vì: Ngân sách lương cho vị trí được duyệt trước khi khảo sát thị trường

➤ Vì: Quy trình duyệt ngân sách tách biệt với bước khảo sát lương

3. Phỏng vấn kỹ thuật trễ lịch

• Vì: Interviewer kỹ thuật ưu tiên công việc dự án

➤ Vì: Phỏng vấn không được tính vào workload chính thức

• Vì: Thiếu công cụ đặt lịch tự động

➤ Vì: Lịch phỏng vấn sắp xếp thủ công qua email/chat

4. Thiếu ứng viên phù hợp (sourcing)

• Vì: Phụ thuộc chủ yếu vào 1–2 kênh sourcing quen thuộc

➤ Vì: Chưa đầu tư ngân sách cho các kênh sourcing mới (headhunter, referral)

• Vì: Thị trường lao động IT cạnh tranh cao

➤ Vì: Chưa có chiến lược thương hiệu tuyển dụng (employer branding) nổi bật

5. JD chưa cập nhật kịp

• Vì: JD được tái sử dụng từ tin đăng cũ

➤ Vì: Chưa có quy định bắt buộc review JD mỗi đợt tuyển

• Vì: Head of Department chậm phản hồi yêu cầu cập nhật JD

➤ Vì: Thiếu deadline rõ ràng cho bước xác nhận JD

d) Phân tích định lượng

Các bước và thời gian xử lý

Bảng 33 – Các bước và thời gian xử lý: Quy trình Tuyển dụng Nhân sự (HR Recruitment Process) (đơn vị: ngày)

| STT | Bước | Thời gian (ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opening Job Requisition | 2 |
| 2 | Recruitment Preparation | 3 |
| 3 | Sourcing & Screening CV | 5 |
| 4 | Phone screening | 2 |
| 5 | Phỏng vấn (HR & kỹ thuật) | 5 |
| 6 | Salary checking & Offer | 3 |
| 7 | Pre-On-Board | 3 |

Tổng thời gian xử lý cơ bản (90% trường hợp) = 2 + 3 + 5 + 2 + 5 + 3 + 3 = 23 ngày.

Trường hợp phát sinh (10% trường hợp): thêm Đàm phán lương lại + phỏng vấn thêm vòng: 5 ngày → Tổng thời gian xử lý khi có phát sinh = 28 ngày.

Thời gian xử lý trung bình = (90% × 23) + (10% × 28) = 23.5 ngày.

Hiệu suất thời gian của quy trình = (Thời gian kế hoạch / Thời gian thực tế) × 100% = (25 / 23.5) × 100% = 106.4%.

Bảng phân bổ nguồn lực

Bảng 34 – Phân bổ nguồn lực: Quy trình Tuyển dụng Nhân sự (HR Recruitment Process)

| Giai đoạn | Nhân sự tham gia | Bộ phận |
| --- | --- | --- |
| Opening Job Requisition | Requester, TA Lead, BOD | Phòng ban liên quan, Phòng HR, Ban Giám đốc |
| Recruitment Preparation & Sourcing | HR Team | Phòng HR |
| Screening & Phỏng vấn | HR Team, Interviewers, Head of Dept | Phòng HR, Phòng chuyên môn |
| Offer & Pre-On-Board | C&B, HR Team | Phòng HR |

Bảng phân tích định lượng (Thời gian – Chất lượng – Chi phí)

Bảng 35 – Phân tích định lượng: Quy trình Tuyển dụng Nhân sự (HR Recruitment Process)

| Giải thích | Giá trị ước lượng | Gợi ý cải thiện |
| --- | --- | --- |
| Thời gian tuyển dụng trung bình (time-to-hire) | 25 – 35 ngày | Rút ngắn quy trình phê duyệt, chạy song song một số bước |
| Tỷ lệ ứng viên rút lui giữa quy trình | 15 – 20% | SLA phản hồi ứng viên trong 48 giờ mỗi vòng |
| Tỷ lệ offer được chấp nhận (offer acceptance rate) | 75 – 80% | Cập nhật bảng lương tham chiếu thị trường thường xuyên hơn |
| Chi phí tuyển dụng trung bình / vị trí | Ước tính 8–15 triệu đồng | Tối ưu kênh sourcing hiệu quả, giảm chi phí đăng tin |
| Tỷ lệ ứng viên đạt qua vòng phỏng vấn kỹ thuật | 30 – 40% | Cải thiện chất lượng sàng lọc CV/phone screening ban đầu |
| Hiệu suất thời gian quy trình (kế hoạch/thực tế) | 106,4% | Duy trì bằng SLA phản hồi ứng viên và rút gọn phê duyệt |

Kết luận

Quy trình tuyển dụng hiện mất trung bình khoảng 23,5 ngày cho một vị trí (tính cả trường hợp phải đàm phán lương/phỏng vấn thêm vòng), đạt hiệu suất thời gian 106,4% so với mục tiêu 25 ngày. Dù vậy, tỷ lệ ứng viên rút lui giữa quy trình (15–20%) và tỷ lệ offer bị từ chối do lương (20–25%) vẫn là hai điểm nghẽn lớn nhất, gây tốn kém chi phí tuyển dụng (ước tính 8–15 triệu đồng/vị trí). Nhóm đề xuất rút ngắn các bước phê duyệt tuần tự và cập nhật bảng lương tham chiếu thị trường thường xuyên hơn.

### 6. Quy trình Quản lý & Kiểm soát Tài sản (Assets Control Management)

a) Phân tích giá trị gia tăng (VA / BVA / NVA)

Bảng 36 – Phân loại hoạt động: Quy trình Quản lý & Kiểm soát Tài sản (Assets Control Management)

| Liệt kê (bước) | Phân loại | Mô tả | Khắc phục |
| --- | --- | --- | --- |
| Receive New Equipment | BVA | Tiếp nhận thiết bị mới đúng số lượng, tình trạng | Quét mã vạch/QR khi nhận để giảm sai sót ghi nhận |
| Preparation for Inventory (dán nhãn thủ công) | NVA | Dán nhãn, nhập kho bằng tay từng thiết bị | In nhãn mã vạch tự động ngay khi nhập kho |
| Delivery & Sign-off | BVA | Bàn giao rõ ràng, có xác nhận trách nhiệm sử dụng | Ký nhận điện tử thay vì giấy tờ |
| Maintenance định kỳ | BVA | Duy trì thiết bị hoạt động ổn định, kéo dài tuổi thọ | Lịch bảo dưỡng tự động nhắc theo Equipment Control Register |
| Fixing/Warranty | BVA | Khôi phục thiết bị hỏng, đảm bảo công việc không gián đoạn | Theo dõi tập trung thời hạn bảo hành để xử lý kịp thời |
| Property In/Out (ký giấy thủ công tại cổng) | NVA | Ghi chép thủ công tại điểm bảo vệ, dễ sai sót | Quét mã vạch/QR tại cổng bảo vệ thay vì ghi tay |
| Equipment Disposal | BVA | Loại bỏ tài sản không còn giá trị sử dụng đúng quy định | Quy trình phê duyệt thanh lý rút gọn cho thiết bị giá trị thấp |
| Records Control (nhập liệu nhiều nơi) | NVA | Lưu hồ sơ trùng lặp ở nhiều hệ thống/giấy tờ | Một hệ thống quản lý tài sản tập trung duy nhất |

b) Phân tích lãng phí (Move / Hold / Overdo)

Bảng 37 – Phân tích lãng phí: Quy trình Quản lý & Kiểm soát Tài sản (Assets Control Management)

| Liệt kê | Mô tả | Khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Move | Thiết bị được mang qua lại nhiều điểm (kho – phòng ban – bảo vệ) chỉ để ký xác nhận thủ công. | Quy trình bàn giao một lần, xác nhận điện tử tại chỗ. |
| Hold | Thiết bị hỏng phải chờ duyệt ngân sách mua mới trước khi xử lý tiếp. | Ngân sách dự phòng định mức sẵn cho thiết bị giá trị thấp. |
| Overdo | Ghi chép Property In/Out trùng lặp trên cả giấy và Excel. | Số hóa hoàn toàn bằng quét mã vạch/QR, bỏ ghi tay. |

c) Phân tích các bên liên quan và đăng ký phát hành

Phân tích các bên liên quan (Stakeholder Analysis)

Bảng 38 – Phân tích các bên liên quan: Quy trình Quản lý & Kiểm soát Tài sản (Assets Control Management)

| Bên liên quan | Mối quan tâm chính | Rủi ro tiềm ẩn nếu quy trình không hiệu quả |
| --- | --- | --- |
| Nhân viên sử dụng thiết bị | Thiết bị hoạt động ổn định, sửa nhanh khi hỏng | Gián đoạn công việc nếu chờ sửa/thay lâu |
| IT Department | Quản lý vòng đời thiết bị hiệu quả | Quá tải khi khối lượng thiết bị lớn, thiếu công cụ hỗ trợ |
| P&C Manager | Kiểm soát tài sản chặt chẽ, tránh thất thoát | Bị quy trách nhiệm nếu xảy ra thất thoát tài sản |
| Phòng Tài chính | Kiểm soát chi phí bảo trì/thay thế hợp lý | Chi phí phát sinh ngoài kế hoạch nếu thiết bị hỏng đột xuất nhiều |

Biểu đồ Pareto

Hình 6 – Biểu đồ Pareto: Sự cố Quản lý Tài sản – Assets Control Management

Bảng đăng ký phát hành (Issue Register)

Bảng 39 – Đăng ký phát hành: Quy trình Quản lý & Kiểm soát Tài sản (Assets Control Management)

| Tên vấn đề | Giả định | Tác động định tính | Tác động định lượng | Cải tiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết bị hỏng ngoài bảo hành | Thiếu kế hoạch thay thế theo vòng đời thiết bị | Gián đoạn công việc nhân viên, chi phí sửa chữa cao | 8–12% thiết bị cần thay thế/năm | Lifecycle planning + theo dõi tập trung thời hạn bảo hành |
| Chậm duyệt ngân sách mua mới | Quy trình duyệt ngân sách qua nhiều cấp | Nhân viên chờ thiết bị thay thế lâu | Trung bình 5–7 ngày duyệt ngân sách | Ngân sách dự phòng định mức cho thiết bị giá trị thấp |
| Sai sót ghi nhận hồ sơ tài sản | Ghi chép thủ công, dễ nhầm lẫn thông tin | Khó truy xuất lịch sử thiết bị khi cần | Tỷ lệ sai sót ghi nhận 5–8% | Quét mã vạch/QR thay ghi tay |
| Thất thoát khi luân chuyển | Kiểm soát Property In/Out còn thủ công tại cổng bảo vệ | Rủi ro mất mát tài sản, khó quy trách nhiệm | 1–2 vụ thất thoát nhỏ được ghi nhận/quý | Số hóa hoàn toàn quy trình Property In/Out |
| Thanh lý chậm trễ | Quy trình phê duyệt thanh lý nhiều bước, thiếu ưu tiên | Tồn kho thiết bị hỏng không dùng được, tốn diện tích | Thời gian thanh lý trung bình kéo dài 2–4 tuần | Quy trình phê duyệt thanh lý rút gọn cho thiết bị giá trị thấp |

Phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root-Cause / Why-Why) cho từng vấn đề

1. Thiết bị hỏng ngoài bảo hành

• Vì: Thiếu kế hoạch thay thế thiết bị theo vòng đời (lifecycle planning)

➤ Vì: Chưa theo dõi hệ thống thời hạn bảo hành & tuổi thọ thiết bị tập trung

➤ Vì: Ngân sách thay thế thiết bị chưa được hoạch định trước theo năm

• Vì: Bảo dưỡng định kỳ chưa được thực hiện đầy đủ

➤ Vì: Lịch bảo dưỡng thủ công dễ bị bỏ sót khi khối lượng thiết bị lớn

➤ Vì: Thiếu nhân sự IT chuyên trách bảo trì phần cứng

2. Chậm duyệt ngân sách mua mới

• Vì: Mọi yêu cầu ngân sách đều qua cùng một quy trình duyệt, không phân biệt giá trị

➤ Vì: Chưa có hạn mức duyệt nhanh cho thiết bị giá trị thấp

• Vì: Người duyệt (BOD/P&C Manager) bận nhiều việc khác

➤ Vì: Chưa phân quyền duyệt cho cấp quản lý trực tiếp với hạn mức nhỏ

3. Sai sót ghi nhận hồ sơ tài sản

• Vì: Ghi chép thủ công trên giấy/Excel

➤ Vì: Chưa áp dụng mã vạch/QR để định danh thiết bị

• Vì: Nhiều người cùng cập nhật hồ sơ nhưng thiếu chuẩn hóa

➤ Vì: Chưa có một hệ thống quản lý tài sản tập trung duy nhất

4. Thất thoát khi luân chuyển

• Vì: Kiểm soát Property In/Out thủ công tại cổng bảo vệ

➤ Vì: Chưa có hệ thống quét mã khi tài sản ra/vào

• Vì: Thiếu đối chiếu định kỳ giữa hồ sơ và thực tế

➤ Vì: Kiểm kê tài sản thực tế chỉ thực hiện theo đợt, không liên tục

5. Thanh lý chậm trễ

• Vì: Thanh lý phải qua cùng quy trình phê duyệt như mua mới

➤ Vì: Chưa có quy trình rút gọn riêng cho thanh lý thiết bị giá trị thấp

• Vì: Thiếu tiêu chí rõ ràng để xác định thiết bị đủ điều kiện thanh lý

➤ Vì: Chưa ban hành chính sách khấu hao/thanh lý cụ thể

d) Phân tích định lượng

Các bước và thời gian xử lý

Bảng 40 – Các bước và thời gian xử lý: Quy trình Quản lý & Kiểm soát Tài sản (Assets Control Management) (đơn vị: ngày)

| STT | Bước | Thời gian (ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ghi nhận sự cố thiết bị | 0.5 |
| 2 | Kiểm tra bảo hành | 0.5 |
| 3 | Sửa chữa (nội bộ) | 3 |
| 4 | Bàn giao lại thiết bị | 0.5 |
| 5 | Cập nhật hồ sơ (Records Control) | 0.5 |

Tổng thời gian xử lý cơ bản (90% trường hợp) = 0.5 + 0.5 + 3 + 0.5 + 0.5 = 5 ngày.

Trường hợp phát sinh (10% trường hợp): thêm Chờ duyệt ngân sách mua mới (6 ngày) + thanh lý (2 ngày) = 8 ngày → Tổng thời gian xử lý khi có phát sinh = 13 ngày.

Thời gian xử lý trung bình = (90% × 5) + (10% × 13) = 5.8 ngày.

Hiệu suất thời gian của quy trình = (Thời gian kế hoạch / Thời gian thực tế) × 100% = (6 / 5.8) × 100% = 103.4%.

Bảng phân bổ nguồn lực

Bảng 41 – Phân bổ nguồn lực: Quy trình Quản lý & Kiểm soát Tài sản (Assets Control Management)

| Giai đoạn | Nhân sự tham gia | Bộ phận |
| --- | --- | --- |
| Ghi nhận & kiểm tra bảo hành | Nhân viên IT | Phòng IT |
| Sửa chữa / thay thế | IT Dept, nhà cung cấp bảo hành | Phòng IT, Nhà cung cấp |
| Bàn giao & cập nhật hồ sơ | IT Dept, Branch Director | Phòng IT, Chi nhánh |
| Thanh lý (nếu có) | IT Manager, P&C Manager | Phòng IT, Ban P&C |

Bảng phân tích định lượng (Thời gian – Chất lượng – Chi phí)

Bảng 42 – Phân tích định lượng: Quy trình Quản lý & Kiểm soát Tài sản (Assets Control Management)

| Giải thích | Giá trị ước lượng | Gợi ý cải thiện |
| --- | --- | --- |
| Thời gian xử lý sửa chữa trung bình | 2–4 ngày (nội bộ), 7–10 ngày (bảo hành) | Theo dõi tập trung thời hạn bảo hành để chủ động hơn |
| Tỷ lệ thiết bị cần thay thế/năm | 8 – 12% | Lifecycle planning để dự trù ngân sách thay thế |
| Tỷ lệ sai sót ghi nhận hồ sơ tài sản | 5 – 8% | Quét mã vạch/QR thay ghi tay để giảm sai sót |
| Chi phí bảo trì trung bình/thiết bị/năm | Ước tính 1,5–2,5 triệu đồng | Bảo dưỡng định kỳ đúng lịch để giảm hỏng đột xuất |
| Thời gian trung bình duyệt ngân sách mua mới | 5 – 7 ngày làm việc | Ngân sách dự phòng định mức cho thiết bị giá trị thấp |
| Hiệu suất thời gian quy trình (kế hoạch/thực tế) | 103,4% | Duy trì bằng lifecycle planning và ngân sách dự phòng |

Kết luận

Một chu kỳ xử lý sự cố thiết bị (từ ghi nhận đến bàn giao lại) hiện mất trung bình 5,8 ngày khi tính cả trường hợp phải chờ duyệt ngân sách mua mới, đạt hiệu suất thời gian 103,4% so với mục tiêu 6 ngày. Chi phí bảo trì trung bình mỗi thiết bị/năm ước tính 1,5–2,5 triệu đồng, trong khi tỷ lệ sai sót ghi nhận hồ sơ (5–8%) và nguy cơ thất thoát khi luân chuyển vẫn cần được kiểm soát chặt hơn. Nhóm đề xuất số hóa toàn bộ quy trình bằng mã vạch/QR và xây dựng kế hoạch thay thế thiết bị theo vòng đời (lifecycle planning).